附件：

鹤山市房屋市政工程安全生产隐患排查

整治工作方案

为深入贯彻落实国家、省、市建筑安全生产工作的部署和要求，牢固树立新安全发展理念，进一步巩固和扩大建筑施工领域专项整治成果，切实解决当前建筑施工安全生产事故多发、频发的突出问题，深刻吸取事故教训，举一反三，强化风险管控和隐患整治，坚决遏制房屋市政安全生产事故，保障人民群众生命财产安全，市住建局决定开展全市房屋市政工程安全生产隐患排查整治，特制定本工作方案。

一、重点排查整治内容

（一）违规建设情况

1.未办理施工许可等手续的新建、改建、扩建工程。重点查处为办理建设工程施工许可证和质量安全监督等法定建设手续，擅自开工的违法行为；查处建筑施工、监理企业无相关资质或超资质范围承揽工程，违法分包和转包工程的违法行为；查处建筑施工企业无安全生产许可证擅自从事建筑施工活动等违法行为。

2.未经竣工验收即投入使用的工程。重点查处未办理竣工验收（含消防）或竣工验收不合格即擅自投入使用的违法行为。

3.涉及改动承重柱、梁、墙的装饰装修工程。包括损坏房屋承重结构和破坏房屋外貌以及擅自拆改房屋设计结构和改变房屋使用功能的违法行为。

（二）施工现场安全管理情况

1.安全生产主体责任落实情况。重点排查建设、监理、设计、施工总承包、专业分包、劳务分包，钢管扣件租赁，建筑起重机械租赁、安装、使用等单位安全生产主体责任落实情况；各方责任主体项目负责人到岗履职和安全责任落实情况;依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员和保障安全生产投入情况；安全教育培训制度、安全技术措施制度、安全检查制度、卫生防疫制度、技术交底制度、事故报告制度等管理制度的制定和落实情况。

2.安全管理从业人员持证上岗情况。重点排查施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员持有安全生产考核合格证书情况；建筑起重机械司机、安装拆卸工、司索工、架子工等特种作业人员持证上岗情况。

3.安全专项施工方案管理情况。重点排查危险性较大的分部分项工程，施工单位开展专项方案编制、审核、专家论证及现场实施情况；监理单位开展专项方案审核、施工现场监理和工程验收情况；建设单位在安全报监时提供清单情况。

4.起重机械安全管理情况。重点排查建筑起重机械的备案、使用登记手续是否齐备；建筑起重机械安装、拆卸及维护保养是否签订合同；建筑起重机械安装（拆卸）环节是否编制了专项施工方案，并按规定进行审批；建筑起重机械安装后是否进行检测；是否变质起重机械应急预案及进行相应演练；特种作业人员是否按规定持有有效证件上岗；建筑起重机械是否按要求建档等内容；起重作业是否符合我局《转发关于加强建筑施工吊装（吊运）作业安全管理的通知》(鹤住建〔2018〕79号)的要求。

5.深基坑工程安全管理情况。重点排查深基坑（槽）开挖的土体开挖方式和支护情况，主要内容有土方的开挖顺序、基坑开挖支护方式等;临边防护设施设置情況，主要是基坑内的施工栈桥、坡道及楼梯的临边防护设施以及同一垂直作业面上下层之间的隔离防护等;基坑边物料堆放情况，基坑周边严禁超载，物料堆放须保持安全距离;施工造成城市公共设施或相邻建筑物下沉、开裂，甚至倒塌等风险隐患;坡(山)前项目，由于放坡、支护和排水处理不当，造成山体开裂、滑坡和泥石流等风险隐患；施工中爆破作业防护，炸药、火具管理，接引、使用电源，杂散电流诱爆，机械操作和设备吊装，不按规范进行质量安全监督、监理等质量监管方面的风险隐患;深基坑(槽)和边坡作业的合规性情况，包括支护、降(排)水、放坡、安全监测等。

6.高边坡工程安全管理情况。重点排查专项方案编制情况，特别是雨季施工专项方案及应急处置方案的编制情况;施工过程边坡实时监测情况;高边坡施工临时排水措施落实情况;不稳定土体清除及加固处理情况;边坡开挖及相应防护情况;边坡运送通道防护网设置情况;边坡石方爆破施工安全措施落实情况等。

7.模板支撑系统安全管理情况。重点排查模板支撑系统搭设前材料及基础验收、安全技术交底、模架搭设、搭设后检查验收，使用与检查、混凝土浇筑、现场安全监测、模架拆除以及监督管理等制度执行情况。

8.脚手架安全管理情况。重点排查现场脚手架搭设按方案和规范标准要求的执行情况，特别是立杆间距、扫地杆和纵横向水平杆设置以及剪刀撑和刚性连墙点等强制性要求的落实情况，施工、监理等单位对脚手架检查、验收情况。

9.地下暗挖工程安全管理情况。重点排查建设、勘劫察、设计、施工、监理及施工图审查、第三方监测、检测等单位安全责任落实情况;风险分级管控和隐患排查治理工作开展情况;复杂地质条件下重大风险源识别和管控，专项勘察、专项设计、专项施工方案实施情况;安全风险控制情况;安全标准化管理工作情况;突发事件应急管理情况。

10.防高空坠落安全管理情况。重点排查针对洞口、脚手架、悬空高处作业、踩破轻型屋面、拆除工作、登高过程、屋面沿口、龙门吊转料平台、临边等不同作业环节、现场不同部位、各专业工种可能面临的高坠风险，完善各项防护措施及管理措施情况。

11.消防安全管理情况。结合《鹤山市消防安全委员会关于印发<鹤山市“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动方案>的通知》（鹤消安〔2019〕4号）以及我局《关于印发鹤山市2019年房屋建筑工程电气火灾综合治理工作实施方案的通知》（鹤住建〔2019〕24号）的要求，重点排查施工现场作业区、生活区、仓库、活动板房、电动车充电等重点部位的消防安全措施落实情况;消防器材、消防设施的配备和消防通道设置情况;施工现场用电管理、动火审批情况以及电焊等明火作业的防火措施落实情况;乙炔、汽油等易燃易爆物品存放专库设置情况。

12.有限空间作业安全管理情况。按照《转发关于进一步加强有限空间作业安全专项整治的通知》（鹤安办〔2019〕13号）及江门市住建局《转发关于开展有限空间作业安全专项整治的紧急通知》（江建函〔2019〕223号），重点排查在建市政管道、隧道等工程项目的有限空间作业“七不进入”等安全措施落实情况。

（三）台风汛期防范情况

1.汛期安全防范情况。当前已进入汛期，重点排查汛期值班、险情报送制度和汛期防范措施和应急预案等制定情况；房屋市政工程临时工棚是否搭设在受洪水侵袭、雨水浸泡、山体滑坡、泥石流威胁等地势较低的危险区域；工地现场的防涝排水设施、机电设备是否处于正常工作状态；基坑边特便是开挖的市政管道沟渠周边堆置土方、料具、施工机械等荷载是否符合有关技术规范、标准要求;基坑工程变形监测情况；施工现场建筑起重机械、脚手架、模板支撑体系、卸料平台、临时用电等汛期安全生产措施落实情况，并结合《广东省起重机械防御台风安全技术指引（试行）》开展排查。

三、实施步骤

（一）安排部署阶段：2019年6月中。各单位要认真结合各自承建（监）项目的工程实际情况，认真分析安全生产现状，查找问题，研究对策，制定专项行动工作方案，并做好相应的部署、落实工作。

（二）排查整治阶段：2019年 6 月至 2019 年 9月。各单位要严格按照安全生产隐患排查整治工作方案要求全面开展自查自纠，监理和施工企业每个月要组织本企业进行一次安全专项检查，每个项目的建设、施工、监理班子至少每一周要联合组织一次安全专项检查。各项目部将自查自纠情况建立相应档案，主要内容包括：检查工作的组织、检查的具体实施情况、检查发现的问题和隐患整改落实的措施、整改责任人和整改结果等。检查档案是建设主管部门及其安全监督机构抽查企业和项目安全生产管理情况的主要内容之一。我局在安全生产专项检查行动中，秉承“隐患就是事故”的理念，贯彻“四不放过”原则，依法开展隐患排查整治，集中查处不按照标准规范进行施工的违法违规行为。对未建立企业安全生产自查自纠档案和项目安全生产自查自纠档案，或不按要求落实检查整改的，将通报批评，并将该企业或该项目纳入重点检查对象。

（三）总结分析阶段： 2019 年 9月底。各单位在检查治理阶段后，要及时做好全面总结工作，我局将结合建筑工程全面整改治理情况进行分析评估，对整改较差或措施不落实的企业进行全市通报，并总结好的经验做法，进一步形成长效工作机制。

四、工作要求

（一）高度重视，周密部署。今年是建国70周年，澳门回归20周年，是重要活动特别频繁的一年，为稳定安全生产形势，切实加强对专项整治行动的组织领导，我局特成立由赵荣赞局长为组长，邓兆广副局长、李青烨总工程师为副组长，我局建管股、技术股、市质安站相关负责人为成员的鹤山市房屋市政工程隐患排查整治专项行动领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在我局建管股并与其合处办公。

各单位要高度重视，积极围绕“防风险、除隐患、遏事故”主题，明确落实企业安全生产主体责任，成立各自企业或项目的建筑施工安全隐患排查整治行动工作领导小组，认真制定切实可行的自查方案，明确治理标准、排查重点和整治方法及相应责任，安排更多的管理力量深入开展建筑施工安全专项治理行动。企业开展建筑施工安全专项治理行动领导小组组长一般应由企业的法人担任，同时确定一名联络员加强开展专项治理行动的信息联系。

（二）自查自纠，落实整改。各单位要针对本企业特点严格制定详细的自查方案，重点加强对施工现场深基坑、模板支架系统、外脚手架及起重机械等危险性较大的分部分项工程的自查自纠工作，切实把安全生产自查自纠工作的全过程作为发现隐患问题、落实整改和化解风险、消除隐患的过程，对自查中发现存在问题和隐患的项目，各企业要及时落实整改，企业负责人要亲自抓落实，避免自查工作出现“走过场”的现象。

（三）强化监管，严格执法。我局联合市建筑工程质量安全监督检测机构将按照工作部署，结合专项隐患排查整治行动与安全生产标准化、建筑工地扬尘防治、消防安全等各项工作要求，重点加强对安全生产管理水平较差的企业和项目的监督检查。对检查中发现存在问题和隐患的项目，责令企业限期整改，整改不到位或不限时整改的一律予以停工；对安全生产主体责任不落实的企业和人员将加大处罚力度，导致安全责任事故的，除进行执法处罚外，我局将上报江门市住建局，由江门住建局上报省住建厅给予暂扣或吊销安全生产许可证。加强招标市场和施工现场联动，完善安全生产与市场准入的联动机制，对随意降低安全生产条件的施工企业依照有关规定在招投标、资质管理等方面给予限制，将处罚真正落到实处。

（四）积极宣传，总结推广。 各企业要继续抓好对企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的培训考核，严格落实企业安全“三级教育”制度、再培训教育和持证上岗制度；继续加大安全生产宣传工作力度，通过项目现场的宣传横幅、墙报、宣传栏、班前教育、施工交底等形式，同时结合微博、微信等新媒体的特点和作用，让安全生产意识和理念深入到每个企业负责人、每个建筑从业人员的心上，大力营造安全生产良好的社会氛围。我局将对建筑施工安全隐患排查整治行动实施情况进行定期分析、评估，总结好的做法，推广应用到建筑施工安全监管工作中，切实巩固建筑施工安全专项治理行动工作成果。

（五）加强信息报送，确保信息畅通。请各单位认真做好相关信息的汇总工作，建立项目自查自纠工作台账、资料，并存档备查。（联系电话：8939638。）